Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre de la Fase 2, HouseFound tiene su núcleo funcionando de punta a punta y publicado en la nube. Un adoptante puede registrarse, responder el cuestionario de estilo de vida, recibir recomendaciones ordenadas por compatibilidad con el desglose de cada criterio, postular a una mascota y revisar el estado de sus solicitudes. Un refugio puede ingresar con el RUT de su organización y un código enviado a su correo, publicar y editar mascotas con fotos, evaluar las postulaciones viendo el porcentaje de compatibilidad y confirmar la adopción. Las actividades realizadas hasta ahora son: • Arquitectura de 6 microservicios (API Gateway, Auth, Mascotas, Matching, Postulaciones y Seguimiento) en Python con FastAPI, contenedorizada con Docker y desplegada en Render. • Base de datos PostgreSQL de 10 tablas con 6 migraciones, donde las reglas de negocio también se refuerzan con restricciones CHECK, UNIQUE y claves foráneas. • Frontend en React y TypeScript con vistas diferenciadas para el adoptante (modo swipe, explorar, guardados y tutorial) y para el refugio (mis mascotas, publicar, editar y evaluar postulaciones). • Motor de compatibilidad rediseñado en 3 capas, con 24 pruebas unitarias aprobadas. • Datos de ejemplo: 67 refugios reales de la nómina de organizaciones de rescate animal del SII y 541 mascotas generadas con reglas coherentes. • Documentos del proyecto: Análisis del Caso, Squad y responsabilidades, Mapa Mental, Guía del proyecto y Carta Gantt. Respecto de los objetivos específicos, que se detallan en la fila siguiente: el OE 1 (motor de compatibilidad), el OE 2 (arquitectura de microservicios) y el OE 4 (seguridad y consistencia de los datos) están cumplidos. El OE 3 (interfaz de usuario) está casi completo, ya que solo falta el panel de métricas del refugio. El OE 5 (seguimiento post-adopción) está a medio camino: el backend ya registra las encuestas a 30 y 90 días, devuelve la mascota a disponible ante una devolución y calcula la tasa de devolución, pero falta construir las pantallas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Presentamos los objetivos completos, indicando cuáles se mantienen y cuáles se ajustaron durante el desarrollo. Objetivo general: Desarrollar una plataforma web de adopción responsable que, mediante un motor de compatibilidad explicable entre el estilo de vida del adoptante y las características de la mascota, y una arquitectura de microservicios contenedorizada, contribuya a reducir la tasa de adopciones fallidas. Se mantiene sin cambios. Objetivos específicos: • OE 1 - Motor de compatibilidad: Diseñar e implementar un motor de compatibilidad en tres capas que calcule un porcentaje explicable criterio por criterio, excluya las combinaciones riesgosas (niños, otros animales, alergias, vivienda y cuidados especiales) y muestre alertas y preferencias sin alterar el porcentaje. Ajuste: al inicio planteamos un único puntaje de 0 a 1 con 6 criterios ponderados, pero ese puntaje mezclaba riesgos de seguridad con simples preferencias. Separarlos en capas permite que el refugio entienda por qué una mascota se recomienda o se descarta. • OE 2 - Arquitectura de microservicios: Construir una arquitectura desacoplada de microservicios (API Gateway, Auth, Mascotas, Matching, Postulaciones y Seguimiento) contenedorizada con Docker, para garantizar independencia, mantenibilidad y escalabilidad. Se mantiene porque la arquitectura funcionó como se diseñó y permitió que cada integrante trabajara en su servicio en paralelo. • OE 3 - Interfaz de usuario: Desarrollar una interfaz web en React y TypeScript con experiencias diferenciadas para adoptantes (cuestionario en 5 pasos, modo swipe y lista) y para refugios (gestión de mascotas, evaluación de postulaciones y métricas). Se mantiene porque el enfoque sigue siendo el mismo; solo falta construir el panel de métricas del refugio. • OE 4 - Seguridad y consistencia de los datos: Implementar autenticación con JWT y control de roles, contraseñas cifradas con bcrypt, bloqueo por intentos fallidos, bloqueo de fila al aprobar postulaciones y validación de refugios mediante la nómina de organizaciones del SII, con ingreso por RUT y un código de un solo uso enviado al correo. Ajuste: agregamos la validación de refugios, que no estaba en el planteamiento inicial, para asegurar que solo organizaciones reales publiquen mascotas. • OE 5 - Seguimiento post-adopción: Implementar un módulo de seguimiento a 30 y 90 días que mida el resultado de cada adopción, devuelva automáticamente la mascota a disponible si se reporta una devolución y entregue al refugio indicadores de retención. Se mantiene porque es la forma de medir si la plataforma realmente reduce las devoluciones; el backend ya está listo y faltan las pantallas. |
| Metodología | Se mantiene el marco Scrum con sprints de dos semanas y los mismos roles (Orlando Espinoza como Product Owner y Patricio Cárcamo como Scrum Master). Los ajustes fueron: • Incremento base antes del Sprint 1: entre fines de agosto y septiembre construimos una base funcional de todos los servicios para validar temprano la arquitectura completa. El Sprint 1 formal comenzó el 5 de octubre de 2026. • Número de sprints: de los 6 sprints planificados pasamos a 4 (del 5 de octubre al 27 de noviembre), porque la base del sistema ya está construida y así nos ajustamos al calendario de la asignatura. • Daily Scrum: se realiza cada día hábil, de forma escrita o por voz, para adaptarse a los horarios del equipo. La Retrospective usa la técnica Start/Stop/Continue y la Review se realiza ante el docente. • Flujo Git: durante el incremento base se integró directamente a la rama main. Desde el Sprint 1 todo cambio entra por una rama feature y un Pull Request revisado por otro integrante, como exige la Definition of Done. • Despliegue: se agregó la publicación en Render, con la base de datos en Neon y despliegue automático con GitHub Actions, para que el sistema se pueda revisar sin instalar nada. |
| Evidencias de avance | Presentamos las siguientes evidencias de avance: • Repositorio en GitHub con el código fuente: 64 commits entre el 28 de agosto y el 5 de octubre de 2026 con los 6 microservicios, el frontend y la configuración de Docker. Muestra el avance real y el aporte de cada integrante. • Aplicación desplegada en Render, que permite comprobar el funcionamiento de punta a punta. • Script de base de datos BD_HouseFound_v2.sql con su documentación y las 6 migraciones aplicadas. • Pruebas unitarias del motor de matching: 24 pruebas aprobadas el 1 de octubre de 2026. • Documentos: Análisis del Caso, Squad y responsabilidades, Mapa Mental, Guía del proyecto y Carta Gantt. Para resguardar la calidad aplicamos prácticas propias de la ingeniería de software: arquitectura desacoplada por dominio; reglas de negocio reforzadas en la base de datos además del código; seguridad en el ingreso (contraseñas con bcrypt, JWT con roles validados en el gateway y en cada servicio, bloqueo tras 5 intentos fallidos y mensajes genéricos); bloqueo de fila al aprobar postulaciones para que dos adoptantes no queden con la misma mascota; pruebas unitarias del motor de matching; y datos de ejemplo reproducibles y coherentes para probar con volumen real. https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE https://frontend-zavd.onrender.com/login/adoptante |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diagnóstico y Diseño de Soluciones Integrales | Levantamiento de requisitos, diseño de la arquitectura de microservicios y del modelo de base de datos | Draw.io, PostgreSQL, GitHub Issues | Plan: semanas 1 a 4. Real: 28-08 al 07-09 | Orlando Espinoza / Martín Guzmán / Patricio Cárcamo | Facilitador: separación clara de dominios. Dificultad: el modelo de datos cambió al rediseñar el cuestionario y el matching. | Completado | El modelo evolucionó a la versión 2 (10 tablas y 6 migraciones). Se agregaron mockups de la aplicación. |
| Metodologías Ágiles | Configuración del repositorio GitHub, Scrumboard y definición de roles Scrum | GitHub, GitHub Projects | Plan: semanas 1 a 3. Real: 28-08 al 05-10 | Orlando Espinoza / Patricio Cárcamo | Facilitador: experiencia previa con GitHub. Dificultad: el cambio de Kanban a Scrum obligó a reorganizar el tablero. | Ajustada | Repositorio creado el 28-08. El tablero pasó a Scrum el 30-09 y el Sprint 1 comenzó el 05-10. |
| Desarrollo Fullstack y Seguridad Web | Desarrollo del Auth Service, seguridad JWT, bcrypt y API Gateway | Python 3.12, FastAPI, bcrypt, JWT, Uvicorn | Plan: Sprint 1 (semanas 5 a 6). Real: 30-08 al 30-09 | Orlando Espinoza / Martín Guzmán | Facilitador: FastAPI simplifica la validación. Dificultad: evitar que el login revele si un correo existe. | Completado | Se adelantó al incremento base. Se agregó el ingreso de refugios por RUT y código validado con la nómina del SII, y el bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos. |
| Desarrollo Fullstack y Servicios en la Nube | Mascotas Service: CRUD, verificación de propiedad y fotos en Cloudinary | FastAPI, SQLAlchemy, Cloudinary, PostgreSQL | Plan: Sprint 2 (semanas 7 a 8). Real: 31-08 al 02-10 | Martín Guzmán / Orlando Espinoza | Facilitador: API de Cloudinary bien documentada. Dificultad: se subieron claves al repositorio por error y hubo que retirarlas. | Completado | Se adelantó al incremento base. Se agregó la edición de mascotas, selectores de raza y edad, carrusel de fotos y recorte cuadrado. |
| Algoritmos y Minería de Datos | Cuestionario del adoptante y motor de compatibilidad (Matching Service) | Python, SQLAlchemy, PostgreSQL, unittest | Plan: Sprint 3 (semanas 9 a 10). Real: 31-08 (v1) y 01-10 (v2) | Benjamín Ormazábal / Orlando Espinoza | Facilitador: criterios definidos en la Fase 1. Dificultad: un único puntaje mezclaba riesgos y preferencias. | Ajustada | Rediseñado en 3 capas: porcentaje de compatibilidad, exclusiones y alertas/preferencias. Cuestionario v2 de 5 pasos y obligatorio. 24 pruebas unitarias aprobadas. |
| Modelamiento de BD y Desarrollo Fullstack | Postulaciones Service con control de concurrencia (FOR UPDATE) y contacto por WhatsApp | FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL | Plan: Sprint 4 (semanas 11 a 12). Real: 31-08 al 01-10 | Martín Guzmán / Orlando Espinoza | Facilitador: transacciones nativas de PostgreSQL. Dificultad: la API entrega los teléfonos aunque la postulación no esté aprobada. | Completado | Se adelantó al incremento base. El mensaje de WhatsApp se orientó a coordinar una reunión. Corrección de la entrega de teléfonos planificada para el Sprint 1. |
| Desarrollo Fullstack y Análisis de Datos | Seguimiento Service a 30 y 90 días y métricas de retención | FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, React | Plan: Sprint 5 (semanas 13 a 14). Real: backend 31-08; pantallas pendientes | Benjamín Ormazábal | Facilitador: el backend ya calcula la tasa de devolución. Dificultad: el plazo de 90 días supera la duración del proyecto. | En curso | Backend listo (encuestas, retorno a disponible y métricas). Las pantallas de encuestas y del panel de métricas se priorizan en los Sprints 1 y 2. |
| Desarrollo de Aplicaciones Web Frontend | Interfaces en React y TypeScript para adoptante y refugio | React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Axios | Plan: semanas 5 a 14. Real: 30-08 a la fecha | Patricio Cárcamo / todo el equipo | Facilitador: componentes reutilizables. Dificultad: lograr una buena experiencia en celular. | En curso | Todos aportaron vistas. Se agregaron tutorial, swipe, filtros, login separado para adoptante y refugio, e ícono para celular. Se eliminó el modo oscuro. |
| Arquitectura Cloud y Contenedores | Contenedorización con Docker, optimización de la base de datos y despliegue | Docker, Docker Compose, Render, Neon, GitHub Actions | Plan: semanas 5 a 16. Real: 21-09 a la fecha | Orlando Espinoza / todo el equipo | Facilitador: entorno reproducible con un solo comando. Dificultad: el plan gratuito de Render duerme los servicios tras 15 minutos sin uso. | En curso | Docker completado el 21-09. Se agregó el despliegue en la nube (Render y Neon) con GitHub Actions el 05-10. |
| Aseguramiento de Calidad y Metodologías Ágiles | Pruebas unitarias, pruebas de integración y revisión por pares | unittest/pytest, Postman, GitHub Projects | Plan: semanas 5 a 16 (continuo) | Patricio Cárcamo (SM) / todo el equipo | Facilitador: Definition of Done definida. Dificultad: durante el incremento base se integró directo a main, sin revisión. | Con retraso | Solo el matching tiene pruebas (24). Desde el Sprint 1 el Pull Request es obligatorio y se agregan pruebas de auth, postulaciones, seguimiento y gateway. |
| Diagnóstico y Comunicación Profesional | Informe final, manuales y defensa de título | Word, PowerPoint, Swagger/OpenAPI | Plan: semanas 17 a 18 (Fase 3) | Todo el equipo | Facilitador: la Guía del proyecto ya documenta la arquitectura y el estado. Dificultad: sintetizar lo técnico en poco tiempo. | No iniciado | Corresponde a la Fase 3. La Guía del proyecto servirá como base del informe. |
| Metodologías Ágiles | Documentación ágil: Mapa de Actores, Visión, Épicas, Historias de Usuario, Impact Mapping, Backlog priorizado y Story Mapping | Word, GitHub Projects | Real: 30-09 a la fecha | Patricio Cárcamo (SM) / Orlando Espinoza (PO) | Facilitador: el backlog ya existe en GitHub. Dificultad: hubo que corregir documentos al pasar a Scrum. | En curso | Actividad nueva. Ya están el Análisis del Caso, Squad y responsabilidades y Mapa Mental. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: • La arquitectura de microservicios permitió que cada integrante avanzara en su parte sin bloquear a los demás. • Partir temprano con la base del backend (31 de agosto) nos permitió probar el flujo completo antes de iniciar los sprints. • Las herramientas gratuitas (Docker, GitHub, Render, Neon y Cloudinary) nos dieron un entorno reproducible y publicado sin costo. • Contar con datos reales de refugios desde la nómina del SII nos permitió probar el matching con volumen real. Dificultades y acciones tomadas: • Receso de Fiestas Patrias (8 al 20 de septiembre) sin avance en el repositorio: retomamos el 21 de septiembre y adoptamos la Daily para sostener el ritmo. • Cambio de Kanban a Scrum a fines de septiembre: tuvimos que corregir documentos ya hechos. Ya definimos roles, sprints y ceremonias, y el Sprint 1 está en curso. • Integración directa a main sin revisión: desde el Sprint 1 todo cambio entra por Pull Request revisado por otro integrante. • Participación desigual en el repositorio: en los próximos sprints cada integrante lidera su área y el Scrum Master revisa la carga en cada Sprint Planning. • Claves de Cloudinary subidas por error al repositorio: se retiraron el 24 de septiembre y todos los secretos quedaron en archivos .env fuera de Git.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. • Orden de construcción: el plan asignaba un servicio por sprint (Auth en el Sprint 1, Mascotas en el Sprint 2, etc.). Lo cambiamos por un incremento base con todos los servicios funcionando, porque dependen unos de otros y necesitábamos probar el flujo completo temprano. Por eso Auth, Mascotas, Matching y Postulaciones se completaron antes de lo planificado. • Motor de compatibilidad: pasó de 6 criterios con un único puntaje a un modelo de 3 capas, para separar los riesgos de seguridad de las preferencias y que el refugio entienda cada resultado. • Ingreso de refugios: reemplazamos el registro abierto con contraseña por el ingreso con RUT y código validado con la nómina del SII, para que solo operen organizaciones reales. • Actividades agregadas: el despliegue en la nube (Render y Neon con GitHub Actions) y la documentación ágil del proyecto, que surgió con el paso a Scrum. • Sprints: de 6 sprints planificados pasamos a 4 sprints formales, ya que la base del sistema quedó construida antes del Sprint 1. • Actividad eliminada: el modo oscuro de la interfaz, para concentrar el esfuerzo en las funciones principales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. • Pruebas automatizadas (con retraso): hoy solo el motor de matching tiene pruebas. Priorizamos tener el flujo completo funcionando. Estrategia: incluir las pruebas en la Definition of Done de cada historia y agregar pruebas de auth y postulaciones en el Sprint 1 y de seguimiento y gateway en el Sprint 2. • Pantallas de seguimiento post-adopción y panel de métricas (en curso): el backend está listo, pero faltan las vistas. Las priorizamos en los Sprints 1 y 2 porque cierran el objetivo de medir las devoluciones. • Documentos ágiles pendientes (Mapa de Actores, Visión, Épicas, Historias de Usuario, Impact Mapping, Backlog priorizado y Story Mapping): se atrasaron por el cambio de metodología. El Scrum Master y el Product Owner los avanzan uno por uno en paralelo al Sprint 1. • Correcciones de seguridad: entregar los teléfonos solo cuando la postulación está aprobada y validar el largo mínimo de la contraseña también en el backend. Quedan comprometidas en el Sprint 1. • Informe final y defensa (no iniciado): corresponde a la Fase 3 y no presenta retraso.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.