|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí, aunque no en todas las actividades. La Fase 1 la cumplimos en los plazos: entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre dejamos listo el repositorio, la estructura de carpetas, el esqueleto de los seis microservicios y del frontend, y entregamos las evidencias individuales. Incluso alcanzamos a tener el backend funcionando de punta a punta antes de lo planificado. En la Fase 2 tuvimos un atraso. Entre el 8 y el 20 de septiembre, por el receso de Fiestas Patrias, prácticamente no hubo avance, y en la carta Gantt se ve casi dos semanas sin actividad en el repositorio. Lo recuperamos desde el 21 de septiembre con la dockerización de los servicios, la integración de Cloudinary para las fotos, las mejoras de seguridad del login y el despliegue en Render el 5 de octubre. Aun así, quedaron pendientes la parte visible del seguimiento post-adopción y varios documentos Scrum, como el Mapa de Actores, la Visión del Proyecto, las Épicas y las Historias de Usuario. Lo que más nos facilitó el trabajo fue la arquitectura de microservicios, porque cada integrante pudo avanzar en su servicio sin bloquear a los demás, junto con el uso de Docker y GitHub. Lo que más nos dificultó fue el receso, coordinar los horarios entre los cuatro integrantes y el cambio de Kanban a Scrum a fines de septiembre, que nos obligó a corregir documentos que ya teníamos hechos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar el atraso cambiamos la forma de organizarnos. Desde el 5 de octubre trabajamos con Scrum en sprints de dos semanas, con roles definidos, el Product Backlog en GitHub Projects y una Daily cada día hábil, escrita o por voz. Esto nos ayuda a detectar a tiempo cuando alguien se queda bloqueado.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como bueno, aunque con cosas por mejorar. Destacamos que el núcleo de la plataforma funciona de punta a punta: registro, cuestionario, catálogo con fotos, matching, postulación, aprobación y confirmación de la adopción. El motor de matching explica el porcentaje de compatibilidad criterio por criterio. Para mejorar, tenemos que avanzar de forma más constante y no concentrar el trabajo en pocos días, mantener la documentación al día junto con el código y ampliar las pruebas al resto de los servicios, no solo al matching.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos quedan algunas dudas sobre cómo seguir. Nos gustaría preguntarle al docente si los cuatro pilares de la Visión del Proyecto corresponden a alcance, tiempo, costo y calidad, o si se espera otro enfoque, y qué nivel de detalle se espera en los documentos de cada sprint.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creemos que conviene ajustar la distribución. Hasta ahora el trabajo en el repositorio se concentró en algunos integrantes, sobre todo en la base del backend. Para los próximos sprints la idea es que cada uno lidere su área: Orlando en Auth, el Gateway y la seguridad; Martín en Mascotas, Postulaciones y el manejo de fotos; Benjamín en Matching y Seguimiento, partiendo por la parte visible del seguimiento post-adopción; y Patricio en el Frontend y la documentación Scrum. También hay actividades nuevas que asignar: la revisión de los Pull Request, las pruebas de los demás servicios, el mantenimiento del despliegue en Render y los documentos de cada sprint, que coordinará el Scrum Master.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos la buena comunicación, la disposición de todos para aportar en el frontend y la rapidez con que nos adaptamos al cambio a Scrum. También valoramos que el proyecto ya tiene una base técnica sólida gracias a que partimos temprano con el backend. Como aspectos a mejorar, necesitamos que la participación sea más pareja entre los integrantes, trabajar de forma más regular para evitar semanas sin avance como la del receso, respetar el flujo de ramas y Pull Request, y dejar registro de las Daily para que todos sepamos en qué está cada uno.