|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Casi todo. La Fase 1 la cerramos completa y a tiempo. En la Fase 2 terminamos 13 de las 15 actividades y dejamos la app funcionando en Render el 5 de octubre, pero se nos atrasaron los documentos Scrum y las evidencias individuales, que estamos terminando para la entrega del 9. Lo que nos ayudó fue dejar el backend listo en la primera semana y repartirnos el trabajo por áreas, así cada uno avanzaba por su lado. Lo que nos complicó fue el receso de septiembre, que nos dejó casi dos semanas parados, así que harto trabajo se juntó al final. También le dimos prioridad al código y dejamos la documentación para después, y aparecieron cosas que no teníamos previstas, como unas claves que quedaron expuestas en el repo y ajustes para que el deploy funcionara en Render.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Después del receso nos dividimos las tareas para recuperar el tiempo, y los problemas técnicos los fuimos resolviendo rápido: las claves se sacaron del repo en dos días y el deploy quedó corregido el mismo día. Para lo que viene queremos trabajar en sprints de dos semanas, juntarnos una vez a la semana para ver cómo vamos y documentar a medida que avanzamos, sin dejar todo para el final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creemos que vamos bien, sobre todo en lo técnico. Ya tenemos un MVP funcionando y publicado, con los microservicios, el matching, el login de refugios con RUT y varias mejoras de diseño. Destacamos lo rápido que armamos la base y el cuidado que le pusimos a la seguridad del login. Nos falta mantener la documentación al día, trabajar más parejo durante las semanas y volver a usar ramas y pull requests como en la Fase 1.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos quedan dudas sobre las fechas de la Fase 3 y de la defensa, que todavía no tenemos confirmadas, y sobre cuánto detalle esperan en los documentos Scrum. Al docente: ¿las historias de usuario tienen que llevar criterios de aceptación y estimación? ¿Sirve el deploy en Render para la presentación final? A nuestros pares: ¿cómo hacen para llevar la documentación al día mientras programan?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. En la Fase 2 la carga quedó desigual: Orlando tuvo la mayor parte de las tareas técnicas y Benjamín no tuvo actividades asignadas en la Gantt. Para la Fase 3 la idea es: Orlando: backend y deploy. Martín: frontend y actualizar el modelo de base de datos. Patricio: documentos Scrum y organizar los sprints. Benjamín: pruebas de la app y apoyo con las historias de usuario. Además hay que sumar actividades nuevas: pruebas, manual de usuario y empezar antes el informe final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En general bien. Cada uno se hace cargo de su parte y cuando hubo que apurarse respondimos: después del receso sacamos 12 tareas en poco más de dos semanas. Lo que podemos mejorar es repartir mejor la carga, no dejar todo para última hora y comunicarnos más seguido, por ejemplo con una reunión corta a la semana.