Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

HouseFound

Plataforma de adopción responsable de mascotas

Análisis del Caso

| Asignatura | CAPSTONE (APT122) - Fase 2 |
| --- | --- |
| Fase | Fase 2 — Desarrollo del proyecto |
| Integrantes | Orlando Espinoza Martín Guzmán Benjamín Ormazábal Patricio Cárcamo |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |
| Sección | 004D |
| Repositorio | https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE |
| Fecha | 30 de septiembre de 2026 |

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | — | Equipo HouseFound | Primera versión del análisis del caso. |
| 2.0 | 30-09-2026 | Equipo HouseFound | Se incorporan introducción, fuentes para el contexto, causas del problema, actores involucrados, ejemplo de cálculo del score, arquitectura, indicadores de éxito, riesgos y conclusiones. El marco metodológico se alinea con el documento de Metodología Scrum. |

# Índice

1. Introducción	3

2. Contexto general	3

2.1 La devolución de mascotas adoptadas	3

2.2 Limitaciones de las plataformas actuales	3

3. Definición del problema	4

3.1 Problema principal	4

3.2 Causas del problema	4

3.3 Impactos por dimensión	4

3.4 Actores involucrados	5

4. Solución propuesta: HouseFound	5

4.1 Descripción general y propuesta de valor	5

4.2 Variables del cuestionario del adoptante	5

4.3 Algoritmo de scoring: reglas ponderadas	6

4.4 Funcionalidades del MVP	7

4.5 Arquitectura y stack tecnológico	8

5. Objetivos del proyecto	9

5.1 Objetivo general	9

5.2 Objetivos específicos	9

6. Alcance y exclusiones	9

7. Indicadores de éxito	9

8. Riesgos y mitigaciones	10

9. Marco metodológico: Scrum	10

10. Conclusiones	11

11. Referencias	11

# 1. Introducción

Este documento analiza el caso que da origen a HouseFound, una plataforma web de adopción responsable de mascotas desarrollada en la asignatura CAPSTONE (APT122). Su objetivo es explicar el problema que se busca resolver, sus causas y consecuencias, quiénes se ven afectados, y cómo la solución propuesta responde a cada uno de esos puntos.

El documento se organiza de lo general a lo particular: primero se describe el contexto y se define el problema (secciones 2 y 3); luego se presenta la solución, su algoritmo de compatibilidad, sus funcionalidades y su arquitectura (sección 4); después se fijan los objetivos, el alcance, los indicadores de éxito y los riesgos (secciones 5 a 8); y finalmente se resume el marco metodológico con que se desarrolla el proyecto (sección 9).

# 2. Contexto general

## 2.1 La devolución de mascotas adoptadas

La adopción es la principal vía para dar un hogar a los animales rescatados, pero no todas las adopciones prosperan. Una revisión de estudios sobre refugios estima que alrededor del 15 % de los perros adoptados en Estados Unidos es devuelto al refugio (Protopopova y Gunter, 2017), y datos citados por la Fundación Affinity sitúan esa cifra sobre el 20 % en México (Vértigo Político, 2024). En Chile y Latinoamérica, refugios y rescatistas reportan que entre el 15 % y el 30 % de las mascotas adoptadas son devueltas o abandonadas, en su mayoría dentro de los primeros 90 días de convivencia.

Este fenómeno tiene consecuencias en tres dimensiones: sufrimiento psicológico y conductual en el animal, que vuelve al refugio con más dificultades para ser re-adoptado; frustración y desgaste emocional en la familia adoptante; y una carga financiera y operativa adicional sobre los refugios, que ven reducida su capacidad de acoger a nuevos animales.

## 2.2 Limitaciones de las plataformas actuales

La literatura agrupa los motivos de devolución en problemas de vivienda, circunstancias personales y problemas de conducta del animal (Protopopova y Gunter, 2017), y apunta a que muchas devoluciones se producen porque el animal "no cumple las expectativas" de quien lo adopta (Vértigo Político, 2024). Un estudio con 959 perros de un refugio canadiense encontró, además, que el riesgo de agresividad hacia otros perros se asocia significativamente con la devolución (Friend y Bench, 2020), lo que respalda considerar la convivencia con otras mascotas al momento de adoptar. Es decir, la causa raíz no suele ser la falta de compromiso, sino la incompatibilidad entre el estilo de vida del adoptante y las necesidades etológicas reales del animal.

Sin embargo, la mayoría de los sistemas de adopción se limitan a publicar a los animales en orden cronológico o por filtros básicos (especie, tamaño, edad), sin ningún criterio de afinidad. Así, no pueden anticipar ni prevenir el desajuste antes de que la adopción se concrete.

# 3. Definición del problema

## 3.1 Problema principal

Enunciado del problema Los procesos de adopción de mascotas carecen de mecanismos de compatibilidad que permitan predecir el éxito de la convivencia antes de concretar la adopción. Las plataformas existentes no consideran variables como el espacio disponible en el hogar, el nivel de actividad del adoptante, su experiencia previa con animales, ni la convivencia con niños u otras mascotas: factores que la etología identifica como determinantes del éxito de una adopción.

## 3.2 Causas del problema

| Causa | Descripción | Cómo la aborda HouseFound |
| --- | --- | --- |
| Decisión basada en la apariencia | El adoptante elige por la foto o por una impresión inicial, sin información sobre las necesidades del animal. | Ficha etológica de cada mascota y score de compatibilidad visible antes de postular. |
| Falta de información del adoptante | El refugio no conoce de forma estructurada el hogar ni la rutina de quien postula. | Cuestionario obligatorio de 6 variables de estilo de vida antes de ver recomendaciones. |
| Listados sin criterio de afinidad | Las plataformas ordenan por fecha de publicación, no por compatibilidad. | Motor de recomendación que ordena las mascotas de mayor a menor afinidad. |
| Evaluación manual y subjetiva | Cada refugio evalúa a los postulantes con criterios propios y poco comparables. | El refugio ve el score y su desglose por criterio al aprobar o rechazar una postulación. |
| Sin seguimiento posterior | No se registra cómo resultó la adopción, por lo que no se aprende de los fracasos. | Encuestas a los 30 y 90 días y dashboard con la tasa de devolución. |

## 3.3 Impactos por dimensión

| Dimensión | Impacto |
| --- | --- |
| Animal | Alta tasa de devolución, concentrada en los primeros 90 días. Estrés conductual y mayor dificultad para ser re-adoptado. |
| Adoptante | Frustración, desgaste emocional y pérdida de confianza en el proceso de adopción. |
| Refugio | Sobrecarga operativa, mayor gasto de recursos y menor capacidad para acoger nuevos animales. |
| Sistema / sociedad | Desincentivo institucional para promover la adopción responsable a escala. |

## 3.4 Actores involucrados

| Actor | Rol en el caso | Necesidad principal |
| --- | --- | --- |
| Adoptante | Persona o familia que busca adoptar. Usuario de la plataforma. | Encontrar una mascota compatible con su hogar y su rutina, y entender por qué se le recomienda. |
| Refugio / rescatista | Organización que publica mascotas y evalúa postulaciones. Usuario de la plataforma. | Reducir devoluciones, evaluar postulantes con información objetiva y medir sus resultados. |
| Mascota | Beneficiaria final del sistema. | Llegar a un hogar donde sus necesidades etológicas se puedan satisfacer de forma permanente. |
| Docente y comisión (APT122) | Stakeholders académicos del proyecto. | Evaluar la solución, su calidad técnica y la metodología aplicada. |
| Equipo HouseFound | Desarrolladores del sistema. | Entregar un MVP funcional, documentado y defendible. |

# 4. Solución propuesta: HouseFound

## 4.1 Descripción general y propuesta de valor

HouseFound es una plataforma web de adopción responsable cuyo núcleo diferenciador es un motor de recomendación de compatibilidad explicable. El sistema cruza el perfil de estilo de vida del adoptante con la ficha etológica de cada mascota y genera un score de afinidad entre 0 % y 100 %, que guía —sin reemplazar— la decisión humana final.

La propuesta de valor se resume en tres ideas:

- Prevenir antes que corregir: la compatibilidad se evalúa antes de la adopción, no después de la devolución.

- Transparencia: el score se calcula con reglas y pesos conocidos, por lo que adoptante y refugio pueden entender cada recomendación.

- Aprendizaje continuo: el seguimiento a 30 y 90 días genera datos reales sobre qué adopciones funcionan, base para evolucionar hacia un modelo de Machine Learning.

## 4.2 Variables del cuestionario del adoptante

| Variable | Valores posibles | Tipo de criterio |
| --- | --- | --- |
| Espacio disponible | Departamento / casa con patio / casa grande | Nivel ordenado |
| Tiempo disponible por día | Horas por día, traducidas a nivel bajo (≤ 2 h), medio (≤ 5 h) o alto (> 5 h) | Nivel ordenado |
| Nivel de actividad física | Bajo / medio / alto | Nivel ordenado |
| Experiencia previa con mascotas | Ninguna / básica / alta | Nivel ordenado |
| Niños en el hogar | Sí / no | Restricción de seguridad |
| Otras mascotas en el hogar | Sí / no | Restricción de convivencia |

Cada variable tiene un atributo equivalente en la ficha etológica de la mascota (por ejemplo, espacio mínimo requerido, nivel de energía o compatible con niños), que es el que el motor compara.

## 4.3 Algoritmo de scoring: reglas ponderadas

El motor (scoring.py, en el matching-service) calcula un puntaje parcial entre 0 y 1 para cada criterio y los combina con una suma ponderada:

Score = Σ pesoᵢ × puntajeᵢ      (los 6 pesos suman exactamente 1,0)

Los criterios se dividen en tres familias de comparación, lo que refleja una decisión de diseño técnica documentada y defendible:

| Criterio | Peso | Familia | Lógica de cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Espacio disponible | 20 % | Cumple o supera | 1,0 si el adoptante iguala o supera el mínimo requerido. Penaliza por brecha de nivel: 0,5 si falta 1 nivel y 0,0 si faltan 2. |
| Nivel de actividad | 20 % | Cercanía | 1,0 si coinciden exactamente; 0,5 si difieren en 1 nivel; 0,0 si difieren en 2. |
| Experiencia previa | 20 % | Cumple o supera | La escala del adoptante (ninguna / básica / alta) se traduce a bajo / medio / alto antes de comparar con la experiencia requerida. |
| Tiempo / socialización | 20 % | Cercanía | Las horas por día se convierten a nivel (≤ 2 h = bajo, ≤ 5 h = medio, > 5 h = alto) antes de comparar. |
| Compatible con niños | 10 % | Restricción dura | 0,0 si el adoptante tiene niños y la mascota no es compatible con ellos; 1,0 en caso contrario. |
| Otras mascotas | 10 % | Restricción dura | 0,0 si el adoptante convive con otras mascotas y la ficha indica incompatibilidad; 1,0 en caso contrario. |

- Campos nulos: si un atributo de la ficha está vacío, el criterio puntúa 1,0 (beneficio de la duda), para no penalizar fichas incompletas.

- Persistencia: el resultado se almacena con 3 decimales en la tabla matches mediante UPSERT, con unicidad por par adoptante–mascota.

- Explicabilidad: como cada puntaje parcial se conoce, la plataforma puede mostrar qué criterios suman y cuáles restan.

### Ejemplo de cálculo

Un adoptante vive en departamento, tiene actividad física media, experiencia básica, dispone de 3 horas al día, no tiene niños y convive con un gato. Postula a un perro cuya ficha indica: espacio mínimo casa con patio, energía alta, experiencia requerida media, socialización media, compatible con niños y no compatible con otras mascotas.

| Criterio | Adoptante | Mascota | Puntaje | Peso | Aporte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espacio | Departamento | Casa con patio | 0,5 (falta 1 nivel) | 0,20 | 0,10 |
| Actividad | Medio | Alto | 0,5 (difiere 1 nivel) | 0,20 | 0,10 |
| Experiencia | Básica → medio | Medio | 1,0 | 0,20 | 0,20 |
| Tiempo | 3 h → medio | Medio | 1,0 | 0,20 | 0,20 |
| Niños | No tiene | Compatible | 1,0 | 0,10 | 0,10 |
| Otras mascotas | Sí (gato) | No compatible | 0,0 | 0,10 | 0,00 |
| Score total |  |  |  | 1,00 | 0,70 → 70 % |

El 70 % indica una compatibilidad aceptable, pero el desglose muestra al refugio que el punto crítico es la convivencia con otra mascota. Con esa información, el refugio puede conversar con el adoptante antes de decidir, que es justamente el objetivo de un score explicable.

## 4.4 Funcionalidades del MVP

| Funcionalidad | Microservicio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Autenticación con roles | auth-service | Registro y login con JWT (HS256) y contraseñas con bcrypt. Roles adoptante y refugio, con control de acceso en cada endpoint. |
| Perfil de adoptante | auth-service | Cuestionario de 6 variables. Upsert: crea o actualiza. Requerido antes de ver recomendaciones. |
| Catálogo de mascotas | mascotas-service | CRUD completo con fotos en Cloudinary CDN. Estados: disponible / en_proceso / adoptada. |
| Motor de recomendaciones | matching-service | GET /matching/recomendaciones: calcula y persiste el score de todas las mascotas disponibles, ordenadas de mayor a menor. |
| Score individual | matching-service | GET /matching/mascota/{id}: score bajo demanda para la ficha de una mascota específica. |
| Postulaciones | postulaciones-service | Solicitud formal del adoptante. El refugio aprueba o rechaza viendo el score de compatibilidad. |
| Seguimiento post-adopción | seguimiento-service | Encuestas a los 30 y 90 días. Una devolución revierte automáticamente el estado de la mascota a disponible. |
| Dashboard del refugio | seguimiento-service | Métricas: total de seguimientos, adopciones exitosas, devueltas y en proceso, y tasa de devolución calculada. |

## 4.5 Arquitectura y stack tecnológico

HouseFound se construye con una arquitectura de microservicios. El frontend se comunica solo con el API Gateway, que valida el JWT y enruta cada petición al servicio responsable de ese dominio. Los servicios comparten una base de datos PostgreSQL en la nube y el catálogo de mascotas almacena sus fotos en Cloudinary.

Figura 1. Arquitectura de componentes de HouseFound.

| Capa | Tecnología | Uso |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript, Tailwind CSS, React Router | Interfaz web para adoptantes y refugios. |
| Backend | Python (microservicios), validación con Pydantic | API Gateway y 5 microservicios independientes. |
| Seguridad | JWT (HS256), bcrypt | Autenticación, autorización por rol y almacenamiento seguro de contraseñas. |
| Datos | PostgreSQL en Neon Cloud (BD_HouseFound_v2.sql) | Base de datos compartida con restricciones de integridad e índices. |
| Archivos | Cloudinary CDN | Almacenamiento y entrega de fotos de las mascotas. |
| Infraestructura | Docker y Docker Compose | 7 contenedores levantados con docker-compose up --build. |
| Calidad | pytest, GitHub (PR y revisiones) | Pruebas automatizadas y control de cambios. |

# 5. Objetivos del proyecto

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de adopción responsable que, mediante un motor de compatibilidad explicable entre el estilo de vida del adoptante y la ficha etológica de la mascota, contribuya a reducir la tasa de adopciones fallidas.

## 5.2 Objetivos específicos

- Reducir la tasa de adopciones fallidas mediante recomendaciones de compatibilidad basadas en datos etológicos reales.

- Proveer un sistema transparente, en el que el score sea explicable (pesos auditables) y la decisión final siga siendo humana.

- Generar un conjunto de datos histórico de resultados de adopción (seguimientos a 30 y 90 días) que permita evolucionar hacia Machine Learning supervisado.

- Demostrar una arquitectura de microservicios funcional y contenedorizada con Docker Compose, ejecutable con un solo comando.

# 6. Alcance y exclusiones

| Dentro del alcance (MVP, Fase 2) | Fuera del alcance (extensión futura) |
| --- | --- |
| - Autenticación, perfiles, catálogo, motor de matching, postulaciones, seguimiento y dashboard. - Despliegue con Docker Compose: 7 contenedores levantados con docker-compose up --build. - Base de datos PostgreSQL compartida en Neon Cloud (BD_HouseFound_v2.sql). - Pruebas automatizadas del motor de scoring y de los flujos principales. | - Modelo de Machine Learning supervisado (scikit-learn). - Mapa georreferenciado de refugios. - Notificaciones push automáticas para las encuestas de seguimiento. - Aplicación móvil / PWA. |

# 7. Indicadores de éxito

Los siguientes indicadores permiten evaluar si la solución cumple su propósito. Los de impacto se calculan con los datos que el propio sistema registra en el seguimiento post-adopción.

| Indicador | Cómo se mide | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tasa de devolución a 90 días | Mascotas devueltas ÷ adopciones con seguimiento a 90 días (dashboard del refugio). | Menor que la línea base del refugio antes de usar HouseFound. |
| Adopciones exitosas a 30 y 90 días | Encuestas respondidas con resultado "exitosa". | Tendencia creciente entre periodos. |
| Relación score–resultado | Score promedio de adopciones exitosas versus devueltas. | Score promedio mayor en las exitosas (valida el modelo). |
| Cobertura de perfiles | Adoptantes con cuestionario completo ÷ adoptantes registrados. | 100 % (requisito para ver recomendaciones). |
| Calidad técnica | Pruebas pytest que pasan; sistema levantable con un comando. | 100 % de pruebas en verde en cada entrega. |

# 8. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Fichas etológicas incompletas o poco precisas | Scores poco confiables | Beneficio de la duda para campos nulos; formulario guiado para el refugio; el score siempre acompaña, no reemplaza, la evaluación humana. |
| Adoptantes que responden el cuestionario de forma poco honesta | Recomendaciones sesgadas | Preguntas concretas y verificables (tipo de vivienda, horas); el refugio contrasta en la entrevista. |
| Pocos datos de seguimiento para validar el modelo | No se puede medir el impacto ni entrenar ML | Encuestas cortas a 30 y 90 días; recordatorios; el ML queda como extensión futura. |
| Exposición de datos personales o credenciales | Riesgo legal y reputacional | JWT y bcrypt; secretos solo en .env; rotación de claves; revisión de secretos en cada PR. |
| Disponibilidad variable del equipo por la práctica profesional | Retrasos en las entregas | Planificación por capacidad en cada Sprint (ver sección 9). |

# 9. Marco metodológico: Scrum

El proyecto aplica Scrum como marco de trabajo ágil, en Sprints de dos semanas a partir del 5 de octubre de 2026. Cada Sprint termina con un Incremento funcional que se demuestra al docente. Los tres pilares de Scrum —transparencia, inspección y adaptación— se materializan en el Product Backlog, el Sprint Backlog, el Scrumboard en GitHub Projects y el Burndown chart. El detalle completo se encuentra en el Documento de Metodología de Trabajo (Scrum).

Roles: Orlando Espinoza es el Product Owner (ordena el Product Backlog y acepta las historias), Patricio Cárcamo es el Scrum Master (facilita los eventos y remueve impedimentos) y los cuatro integrantes son Developers.

| Evento | Frecuencia | Duración | Objetivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada Sprint | 2 h | Definir el Objetivo del Sprint y seleccionar y estimar las historias según la capacidad del equipo. |
| Daily Scrum | Cada día hábil (escrito o por voz) | 15 min | Sincronizar avances, detectar impedimentos y actualizar el Scrumboard. |
| Sprint Review | Final de cada Sprint | 1 h | Demostrar el Incremento al docente (stakeholder). El PO acepta o rechaza las historias. |
| Sprint Retrospective | Tras la Review | 45 min | Reflexionar como equipo (Start / Stop / Continue) y acordar mejoras para el siguiente Sprint. |

# 10. Conclusiones

El análisis muestra que el problema de las adopciones fallidas no se explica principalmente por falta de compromiso de los adoptantes, sino por la ausencia de herramientas que permitan anticipar la incompatibilidad entre su estilo de vida y las necesidades de cada animal. HouseFound responde a esa brecha con un motor de compatibilidad explicable que actúa antes de la adopción, y con un seguimiento posterior que permite medir el resultado real y mejorar el modelo con el tiempo.

La solución es técnicamente viable —el núcleo de sus microservicios ya está implementado— y su alcance está acotado a un MVP demostrable. Los principales desafíos pendientes son completar el ciclo de seguimiento, asegurar la calidad con pruebas automatizadas y reunir datos suficientes para validar el score, trabajo que se organiza en los Sprints definidos en la metodología Scrum del proyecto.

# 11. Referencias

Equipo HouseFound. (2026). Repositorio CAPSTONE [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE

Friend, J. R., & Bench, C. J. (2020). Evaluating factors influencing dog post-adoptive return in a Canadian animal shelter. Animal Welfare, 29(4), 399–410.

Protopopova, A., & Gunter, L. M. (2017). Adoption and relinquishment interventions at the animal shelter: A review. Animal Welfare, 26(1), 35–48.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: las reglas del juego. https://scrumguides.org

Vértigo Político. (17 de septiembre de 2024). En México 20% de las mascotas son devueltas a refugios. https://www.vertigopolitico.com/bienestar/notas/mascotas-son-devueltas-a-refugios