Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

HouseFound

Sistema web de recomendación de compatibilidad adoptante–mascota

Squad y Responsabilidades

Conformación del equipo Scrum, roles y acuerdos de trabajo

| Asignatura | Portafolio de Título — APT122 |
| --- | --- |
| Fase | Fase 2 — Desarrollo del proyecto |
| Integrantes | Orlando Espinoza Martín Guzmán Benjamín Ormazábal Patricio Cárcamo |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |
| Sección | 004D |
| Repositorio | https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE |
| Fecha | 30 de septiembre de 2026 |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28-08-2026 | Patricio Cárcamo | Primera versión. Conformación del Squad, roles Scrum (Product Owner, Scrum Master y Developers), responsabilidades por integrante, matriz RACI, participación en eventos Scrum y acuerdos de trabajo del equipo. |
| 1.1 | 30-09-2026 | Equipo HouseFound | Se completan los canales de comunicación, el horario de la Daily, la fecha de inicio del Sprint 1 y los aprobadores de la matriz RACI. Se corrigen referencias internas y se actualizan las referencias. |

Índice

1. Introducción	3

1.1 Propósito	3

1.2 Alcance	3

1.3 Destinatarios	3

1.4 Marco de trabajo	3

2. Glosario	3

3. Conformación del Squad	4

4. Roles Scrum y responsabilidades	5

4.1 Product Owner — Orlando Espinoza	5

4.2 Scrum Master — Patricio Cárcamo	5

4.3 Developers — todo el Squad	5

5. Responsabilidades por integrante	6

6. Matriz RACI	6

7. Participación en los eventos Scrum	8

8. Acuerdos de trabajo del Squad	8

8.1 Acuerdos generales	8

8.2 Flujo de trabajo con Git	9

8.3 Definition of Done	9

8.4 Canales de comunicación	9

9. Referencias	10

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento define cómo está conformado el Squad del proyecto HouseFound, qué rol de Scrum cumple cada integrante y de qué es responsable dentro del producto y del proceso. Su objetivo es que cualquier persona que revise el proyecto (docente, comisión evaluadora o el propio equipo) sepa quién decide, quién ejecuta y a quién acudir en cada tema.

## 1.2 Alcance

Cubre la estructura del equipo durante la Fase 2 (desarrollo del proyecto): roles Scrum, áreas técnicas del sistema, responsabilidades transversales, participación en los eventos Scrum y los acuerdos de trabajo que el equipo se compromete a respetar en cada sprint. La planificación concreta de cada sprint se documenta en el Sprint Planning y el Sprint Backlog correspondientes.

## 1.3 Destinatarios

Docente guía, comisión evaluadora e integrantes del equipo.

## 1.4 Marco de trabajo

El equipo trabaja con Scrum, en sprints de 2 semanas. El Product Backlog está compuesto por las historias de usuario y tareas técnicas registradas como issues en GitHub Projects (HU #1 a #19 y tareas técnicas #20 a #25), y el código se integra mediante ramas feature/* y Pull Requests hacia main.

# 2. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Squad | Equipo pequeño, multifuncional y autoorganizado que tiene todo lo necesario para construir y entregar el producto. |
| Product Owner (PO) | Responsable de maximizar el valor del producto: define, ordena y aclara el Product Backlog. |
| Scrum Master (SM) | Responsable de que el equipo aplique Scrum correctamente, facilita los eventos y ayuda a eliminar impedimentos. |
| Developers | Integrantes que construyen el incremento en cada sprint: diseño, código, pruebas y documentación. |
| Sprint | Iteración de duración fija (2 semanas en HouseFound) al final de la cual se obtiene un incremento potencialmente entregable. |
| Product Backlog | Lista ordenada de todo lo que se necesita en el producto (historias de usuario y tareas técnicas). |
| Sprint Backlog | Historias seleccionadas para el sprint más el plan para completarlas. |
| Definition of Done (DoD) | Lista de condiciones que un elemento debe cumplir para considerarse terminado. |
| Impedimento | Cualquier obstáculo que frena el avance del equipo y que no puede resolver por sí solo quien lo enfrenta. |
| RACI | Matriz de responsabilidades: Responsable , Aprobador, Consultado, Informado. |
| Pull Request (PR) | Solicitud para integrar una rama a main, revisada por otro integrante antes de fusionarse. |

# 3. Conformación del Squad

El Squad está formado por cuatro integrantes, con autorización del docente para trabajar con un integrante más que el máximo habitual. En Scrum no existen jerarquías dentro del equipo: el Product Owner y el Scrum Master también desarrollan, y su rol Scrum se suma a su área técnica.

| Integrante | Rol Scrum | Área técnica principal | Correo institucional |
| --- | --- | --- | --- |
| Orlando Espinoza | Product Owner y Developer | Backend: Auth-service y API Gateway | or.espinoza@duocuc.cl |
| Patricio Cárcamo | Scrum Master y Developer | Frontend: React + TypeScript | pa.carcamos@duocuc.cl |
| Martín Guzmán | Developer | Backend: Mascotas-service, Postulaciones-service e integración con Cloudinary | mar.guzmann@duocuc.cl |
| Benjamín Ormazábal | Developer | Backend: Matching-service y Seguimiento-service | benj.ormazabal@duocuc.cl |

Tabla 1. Integrantes del Squad, rol Scrum y área técnica.

La asignación de áreas técnicas coincide con la arquitectura de microservicios del sistema: cada integrante es el referente de uno o dos servicios, lo que permite avanzar en paralelo sin bloquearse. Aun así, el área principal no es exclusiva: cualquier integrante puede tomar historias de otra área cuando el sprint lo requiere.

# 4. Roles Scrum y responsabilidades

## 4.1 Product Owner — Orlando Espinoza

Es la voz de los usuarios (adoptantes y refugios) dentro del equipo y quien tiene la última palabra sobre qué se construye y en qué orden.

- Mantener y ordenar el Product Backlog en GitHub Projects según el valor para el usuario y las dependencias técnicas.

- Redactar y refinar las historias de usuario con sus criterios de aceptación, y asegurar que las del próximo sprint estén listas antes del Sprint Planning.

- Definir el objetivo de cada sprint junto al equipo.

- Aceptar o rechazar las historias terminadas en la Sprint Review, contrastándolas con sus criterios de aceptación.

- Resolver dudas de negocio durante el sprint (por ejemplo, reglas del matching o estados de una postulación).

- Representar la visión del producto ante el docente y la comisión evaluadora.

## 4.2 Scrum Master — Patricio Cárcamo

Es responsable de cómo trabaja el equipo: que Scrum se aplique, que los eventos ocurran y que los impedimentos se resuelvan.

- Convocar y facilitar el Sprint Planning, la Daily, la Sprint Review y la Sprint Retrospective, respetando su duración.

- Mantener el Scrumboard actualizado y el Burndown Chart del sprint.

- Registrar los impedimentos en el Impediment Log, dar seguimiento a su resolución y escalar al docente cuando corresponda.

- Velar por el cumplimiento de la Definition of Done y de los acuerdos de trabajo (sección 8).

- Proteger al equipo de cambios de alcance a mitad de sprint: toda solicitud nueva pasa por el Product Owner hacia el Product Backlog.

- Coordinar la documentación de evidencias de cada sprint (actas, capturas del tablero y del burndown).

## 4.3 Developers — todo el Squad

Los cuatro integrantes son Developers y comparten la responsabilidad de entregar un incremento terminado al final de cada sprint.

- Estimar las historias de usuario y comprometerse con el Sprint Backlog.

- Diseñar, programar, probar (pytest en backend) y documentar las historias que toman.

- Trabajar en ramas feature/<nombre> y abrir un Pull Request que referencie el issue (Closes #n).

- Revisar los Pull Requests de sus compañeros.

- Informar en la Daily su avance y cualquier impedimento, y mover sus tarjetas en el Scrumboard.

- Participar de forma transversal en la configuración de Docker, las pruebas y la documentación.

# 5. Responsabilidades por integrante

| Integrante | Responsabilidades técnicas | Responsabilidades de proceso y apoyo transversal |
| --- | --- | --- |
| Orlando Espinoza PO | Registro, login y emisión de JWT; manejo de roles adoptante/refugio; perfiles de adoptante y refugio; configuración y enrutamiento del API Gateway; límite de intentos de acceso. | Product Backlog y priorización; aceptación de historias en la Review; administración del repositorio en GitHub; revisión de PR y apoyo en Docker, pruebas y documentación. |
| Patricio Cárcamo SM | Todas las pantallas del frontend en React + TypeScript + Vite + Tailwind; navegación, formularios y consumo de los microservicios a través del API Gateway; identidad visual (logo, inicio, login y registro). | Facilitación de eventos Scrum; Scrumboard, Burndown e Impediment Log; coordinación de la documentación de evidencias; revisión de PR y apoyo en Docker y pruebas. |
| Martín Guzmán | CRUD de mascotas y refugios; carga de fotos con Cloudinary; gestión de postulaciones y sus estados. | Revisión de PR; apoyo en Docker, pruebas y documentación. |
| Benjamín Ormazábal | Motor de matching por reglas ponderadas y cálculo del score de compatibilidad; encuestas de seguimiento post-adopción a 30 y 90 días. | Revisión de PR; apoyo en Docker, pruebas y documentación. |

Tabla 2. Responsabilidades técnicas y de proceso por integrante.

Cuando un integrante queda sin trabajo en su área o una historia de otra área se atrasa, toma tareas del Sprint Backlog que no sean de su servicio. La prioridad es terminar el objetivo del sprint como equipo, no completar el área propia.

# 6. Matriz RACI

La matriz indica, para las actividades principales del proyecto, quién la ejecuta (R), quién rinde cuentas y aprueba (A), a quién se consulta (C) y a quién solo se informa (I). Cada actividad tiene un único aprobador.

| Actividad | Orlando (PO) | Patricio (SM) | Martín | Benjamín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorizar el Product Backlog | A/R | C | C | C |
| Redactar historias y criterios de aceptación | A/R | C | C | C |
| Estimar historias (Planning Poker) | R | A/R | R | R |
| Definir el objetivo del sprint | A/R | R | R | R |
| Facilitar eventos Scrum | I | A/R | I | I |
| Actualizar Scrumboard y Burndown | R | A/R | R | R |
| Registrar y seguir impedimentos | C | A/R | C | C |
| Auth-service y API Gateway | A/R | C | I | I |
| Mascotas-service, Postulaciones-service y Cloudinary | C | C | A/R | I |
| Matching-service y Seguimiento-service | C | C | I | A/R |
| Frontend (pantallas e integración) | C | A/R | C | C |
| Base de datos (modelo y scripts) | A | R | R | R |
| Docker y Docker Compose | A/R | R | R | R |
| Revisión y merge de Pull Requests | A/R | R | R | R |
| Pruebas del sprint | C | A/R | R | R |
| Aceptar historias en la Sprint Review | A/R | C | I | I |
| Documentación de evidencias | R | A/R | R | R |

Tabla 3. Matriz RACI del Squad. En las actividades donde todos aparecen como R, cada integrante ejecuta la parte de su propio servicio.

El Product Owner aprueba lo relativo a la base de datos, a Docker y a la integración de Pull Requests porque es el administrador del repositorio y del API Gateway, que concentra la configuración compartida del sistema.

# 7. Participación en los eventos Scrum

| Evento | Frecuencia y duración | Facilita | Participan y propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día del sprint, máx. 2 h | Scrum Master | Todo el Squad. El PO presenta las historias priorizadas; el equipo estima, define el objetivo del sprint y arma el Sprint Backlog. |
| Daily Meeting | Días hábiles del sprint, 1 h | Scrum Master | Developers (PO y SM incluidos). Cada uno responde qué hizo, qué hará y qué lo bloquea. |
| Refinamiento del backlog | Una vez por sprint, 30–45 min | Product Owner | Todo el Squad. Aclarar y dividir las historias del próximo sprint. |
| Sprint Review | Último día del sprint, máx. 1 h | Scrum Master | Todo el Squad y, cuando se pueda, el docente. Se muestra el incremento funcionando y el PO acepta o rechaza historias. |
| Sprint Retrospective | Tras la Review, máx. 45 min | Scrum Master | Todo el Squad. Qué funcionó, qué no y qué acciones de mejora se aplican en el próximo sprint. |

Tabla 4. Eventos Scrum del Squad.

Horario acordado: la Daily se realiza de lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes es escrita, en el Whatsapp. Los martes y jueves es por llamada en Discord, con una duración máxima de 15 minutos. Quien no pueda conectarse deja su actualización por escrito. El Sprint 1 comienza el lunes 5 de octubre de 2026.

# 8. Acuerdos de trabajo del Squad

## 8.1 Acuerdos generales

- Los sprints duran 2 semanas y no se cambia su objetivo una vez iniciado; las ideas nuevas van al Product Backlog.

- Toda tarea existe como issue en GitHub Projects antes de empezar a trabajarla, con responsable asignado.

- Cada integrante mueve sus propias tarjetas en el Scrumboard el mismo día en que cambia su estado.

- Un impedimento que bloquea más de un día se avisa de inmediato al Scrum Master, sin esperar a la Daily.

- Si un integrante no podrá cumplir con una historia comprometida, lo avisa lo antes posible para redistribuirla.

- Las decisiones técnicas que afectan a más de un servicio se discuten con los responsables de esos servicios antes de implementarlas.

## 8.2 Flujo de trabajo con Git

- main se mantiene siempre estable; nadie hace commits directos sobre ella.

- Cada historia se desarrolla en una rama feature/<nombre-tarea>.

- Todo cambio entra por Pull Request, que referencia su issue y es revisado y aprobado por al menos otro integrante.

- La autoría de cada commit evidencia la contribución individual.

## 8.3 Definition of Done

Una historia de usuario se considera terminada cuando:

- Cumple todos sus criterios de aceptación.

- El código está en main mediante un Pull Request aprobado por al menos otro integrante.

- Tiene pruebas (pytest en backend) que pasan correctamente.

- Funciona levantando el sistema con Docker Compose.

- La documentación afectada (README, API o evidencias) está actualizada.

- El Product Owner la aceptó en la Sprint Review.

## 8.4 Canales de comunicación

| Canal | Uso |
| --- | --- |
| GitHub Projects | Product Backlog, Sprint Backlog y Scrumboard; fuente oficial del estado del trabajo. |
| Issues y Pull Requests | Dudas técnicas sobre una historia concreta y revisión de código. |
| Discord y WhatsApp | Daily escrita en Whatsapp, coordinación diaria y avisos de impedimentos. WhatsApp se reserva para urgencias. |
| Discord (canal de voz) | Eventos Scrum no presenciales: Daily por llamada, Sprint Planning, Review y Retrospective. |

Tabla 5. Canales de comunicación del Squad.

# 9. Referencias

- Equipo HouseFound. (2026). Análisis del Caso, versión 2.0.

- Equipo HouseFound. (2026). Documento de Metodología de Trabajo (Scrum), versión 1.0.

- Equipo HouseFound. (2026). Documento de Arquitectura de Software, versión 1.0.

- Equipo HouseFound. (2026). Repositorio CAPSTONE [Repositorio GitHub]. https://github.com/OrlandoIsaias/CAPSTONE