Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Equipo Squad HouseFound: • Orlando Isaías Espinoza Condori (Product Owner & Developer) • Patricio Ignacio Cárcamo Sandoval (Scrum Master & Developer) • Martín Guzmán Nuñez (Developer) • Benjamín Alejandro Ormazabal Martinez (Developer) |
| --- | --- |
| Rut | • Orlando Espinoza: [RUT Estudiante] • Patricio Cárcamo: [RUT Estudiante] • Martín Guzmán: [RUT Estudiante] • Benjamín Ormazabal: [RUT Estudiante] |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones (Sección 004D / Docente: Marco Antonio Valenzuela Contreras) |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | HouseFound: Plataforma Web de Adopción Responsable de Mascotas con Motor de Compatibilidad Explicable y Arquitectura de Microservicios |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo de Soluciones de Software y Arquitectura Web: Construcción de aplicaciones web interactivas y desacopladas utilizando tecnologías modernas (React, TypeScript, FastAPI). • Modelamiento y Gestión de Bases de Datos: Diseño conceptual, lógico y físico de bases de datos relacionales robustas (PostgreSQL) preparadas para alto tráfico y transacciones consistentes. • Metodologías Ágiles y Gestión de Proyectos Tecnológicos: Planificación, seguimiento y ejecución de proyectos de software bajo el marco de trabajo ágil Scrum con Sprints de dos semanas. • Infraestructura, Contenedores y DevOps (Cloud Computing): Aislamiento, despliegue y orquestación de servicios mediante Docker y Docker Compose para garantizar portabilidad y escalabilidad. |
| Competencias | • Competencia 1 - Diagnóstico y Diseño: Diagnosticar problemáticas del entorno social/productivo y diseñar soluciones tecnológicas integrales que respondan a requerimientos específicos de negocio. • Competencia 2 - Desarrollo Fullstack: Desarrollar componentes de software utilizando Python en backend y TypeScript/JavaScript en frontend, aplicando patrones de arquitectura limpia y consumo de APIs REST. • Competencia 3 - Modelamiento y Optimización de Bases de Datos: Diseñar, implementar y consultar bases de datos relacionales optimizadas, asegurando integridad referencial y mitigando cuellos de botella (consultas N+1, bloqueos transaccionales). • Competencia 4 - Arquitectura y Contenedores en la Nube: Implementar y administrar servicios web distribuidos mediante contenedores Docker y orquestación con Docker Compose, garantizando aislamiento de entornos. • Competencia 5 - Algoritmos y Minería de Datos: Diseñar e implementar motores de análisis algorítmico y reglas ponderadas para el descubrimiento de compatibilidad y toma de decisiones automatizada. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problemática abordada: La adopción es el principal mecanismo para brindar un hogar a animales rescatados; no obstante, una proporción significativa de estas adopciones fracasa. En Chile y Latinoamérica, refugios y organizaciones de rescate animal reportan que entre un 15% y un 30% de las mascotas adoptadas son devueltas o abandonadas, ocurriendo la gran mayoría de estos desenlaces dentro de los primeros 90 días de convivencia. Causas y limitaciones de las soluciones actuales: Las plataformas y redes sociales actuales operan como simples catálogos visuales cronológicos. En ellas, los adoptantes toman decisiones impulsivas basadas en la apariencia o raza del animal, sin evaluar si su estilo de vida es compatible con las necesidades etológicas y de comportamiento de la mascota (nivel de energía, requerimientos de espacio, tiempo disponible de dedicación, tolerancia a la soledad, o convivencia segura con niños y otros animales). Contexto y actores impactados: • Animales rescatados: Sufren traumas conductuales, estrés severo y retroceso en su socialización al reingresar a un canil. • Familias y personas adoptantes: Experimentan frustración, sensación de fracaso, estrés y culpa por la incompatibilidad no advertida. • Refugios y rescatistas: Enfrentan saturación operativa, sobrepoblación en caniles y altos costos económicos por segundas y terceras mantenciones. Aporte de valor de HouseFound: HouseFound transforma el paradigma de la adopción pasando de un modelo reactivo a un modelo preventivo y transparente. A través de un motor de compatibilidad explicable por reglas ponderadas (0.0 a 1.0) y un sistema de seguimiento post-adopción a 30 y 90 días, la plataforma previene la incompatibilidad antes de la entrega y cierra el ciclo de adopción automatizando el reingreso del animal si se reporta una devolución. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | HouseFound es una plataforma web integral de adopción responsable y gestión de refugios fundamentada en una arquitectura de microservicios contenedorizada con Docker Compose y protegida por un API Gateway centralizado. Pilares y componentes principales de la solución: • 1. Cuestionario estructurado de estilo de vida: El adoptante responde 5 pasos cortos sobre espacio de vivienda, horas que el animal estará solo, tiempo para paseos, ambiente del hogar, convivencia con niños/mascotas y experiencia previa. • 2. Motor de scoring etológico (Matching Service): Evalúa 6 criterios mediante dos familias de comparación ('cumple o supera' para recursos como espacio y experiencia; 'cercanía' para ritmo de vida como energía y tiempo) más restricciones duras de seguridad infantil y animal, entregando un porcentaje transparente de afinidad. • 3. Gestión transaccional de postulaciones (Postulaciones Service): Flujo seguro con bloqueo pesimista (SELECT FOR UPDATE) que impide condiciones de carrera, auto-rechaza postulaciones competidoras al aprobar un adoptante y genera enlaces dinámicos de contacto por WhatsApp. • 4. Trazabilidad y ciclo de vida cerrado (Seguimiento Service): Aplica encuestas a 30 y 90 días para medir el éxito real de la convivencia. Si el adoptante registra una devolución, la mascota vuelve automáticamente a estado 'disponible' en el catálogo, cerrando el ciclo de vida del animal de forma automatizada. • 5. Frontend interactivo y diferenciado: Construido en React 18, TypeScript y Tailwind CSS, con experiencias especializadas para adoptantes (modo swipe tipo Tinder, exploración y guardados) y refugios (dashboard con métricas operativas y notificaciones inteligentes). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se vincula de manera directa y transversal con las competencias terminales de Ingeniería en Informática, integrando en un producto real los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera: • Diseño de Arquitectura y Microservicios: Aplica patrones de software desacoplados donde cada dominio de negocio (autenticación, mascotas, matching, postulaciones y seguimiento) constituye un servicio autónomo e independiente comunicado vía REST y orquestado mediante Docker Compose. • Desarrollo de Software Fullstack: Exige el dominio avanzado de Python con FastAPI en backend (validaciones con Pydantic, tipado estático, asincronía) y React 18 con TypeScript en frontend (gestión de estado con Context API, custom hooks, optimizaciones con useMemo y AbortController). • Modelamiento e Integridad en Bases de Datos: Implementa esquemas relacionales normalizados en PostgreSQL, optimizando consultas mediante selectinload y joinedload para evitar el problema de consultas N+1, y ejecutando UPSERTs masivos y bloqueos pesimistas para proteger la consistencia de los datos. • Seguridad Defensiva en Aplicaciones Web: Incorpora hashing de contraseñas con bcrypt, autenticación robusta mediante tokens JWT con roles validados tanto en el Gateway como en cada microservicio, limitación de tasa (rate limiting) y mitigación de ataques de sincronización (timing attacks). |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo de HouseFound converge directamente con las metas y áreas de interés profesional del equipo: • Especialización en Arquitectura de Software Moderna: Permite consolidar experiencia práctica en el diseño, implementación y depuración de sistemas distribuidos y microservicios, una de las habilidades más demandadas en el mercado laboral tecnológico actual. • Enfoque en Prácticas DevOps y Despliegue Continuo: Fomenta el dominio de la contenedorización con Docker, configuración de redes virtuales internas, gestión de variables de entorno seguras y orquestación de servicios locales reproducibles con un solo comando. • Ingeniería de Software con Impacto Social y Ético: Permite aplicar el conocimiento técnico a una causa de alta relevancia social y de bienestar animal, demostrando que la ingeniería informática puede resolver problemáticas reales y tangibles mediante algoritmos transparentes y auditables. • Trabajo en Equipo y Metodologías Ágiles: Fortalece habilidades blandas y de gestión profesional mediante la vivencia estricta del marco Scrum, simulación de roles de la industria (PO, SM, Devs), revisión de código por pares y negociación de requerimientos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Factibilidad técnica y recursos: El proyecto es altamente factible de desarrollar y culminar dentro de las 18 semanas del semestre académico: • Duración y distribución del tiempo: Estructurado en 3 fases académicas (Fase 1: Definición y Análisis; Fase 2: Desarrollo del MVP en 6 Sprints quincenales de Scrum; Fase 3: Pruebas finales, informe y defensa). • Materiales y stack tecnológico accesible: Todas las herramientas utilizadas son de código abierto y estándar de la industria (Python 3.12, FastAPI, PostgreSQL, React, TypeScript, Docker Community Edition, GitHub) sin costos de licenciamiento. El almacenamiento multimedia utiliza la capa gratuita de Cloudinary. Factores facilitadores: • Equipo organizado con roles Scrum: Distribución de responsabilidades formalizada mediante matriz RACI, reuniones Daily de sincronización y repositorio centralizado en GitHub con Pull Requests obligatorios. • Diseño modular por microservicios: Permite que los integrantes desarrollen y prueben sus módulos asignados de manera independiente y en paralelo, sin generar cuellos de botella en el repositorio. Factores de riesgo y estrategias de mitigación: • Riesgo 1 - Fichas incompletas por parte de los refugios: Mitigación: El algoritmo de scoring aplica la regla del 'beneficio de la duda' (puntuando 1.0 en campos omitidos informativos) para no castigar injustamente a refugios con fichas en construcción. • Riesgo 2 - Respuestas deshonestas de los adoptantes: Mitigación: Preguntas objetivas basadas en hechos verificables (tipo de inmueble, horas reales fuera de casa) complementadas con la revisión final del cuestionario por parte del administrador del refugio antes de aprobar. • Riesgo 3 - Complejidad de levantar múltiples microservicios: Mitigación: Orquestación centralizada con Docker Compose que levanta la totalidad del sistema (6 servicios backend + frontend + dependencias) con una única instrucción en la terminal. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Objetivo General: Desarrollar una plataforma web de adopción responsable que, mediante un motor de compatibilidad explicable entre el estilo de vida del adoptante y la ficha etológica de la mascota, y una arquitectura de microservicios contenedorizada, contribuya a reducir la tasa de adopciones fallidas en refugios y familias adoptantes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • OE 1 - Motor de Compatibilidad: Diseñar e implementar un motor de matching algorítmico basado en reglas ponderadas etológicas que calcule un score de compatibilidad explicable (0.0 a 1.0) entre el adoptante y las mascotas disponibles. • OE 2 - Arquitectura de Microservicios: Construir una arquitectura desacoplada de microservicios (API Gateway, Auth, Mascotas, Matching, Postulaciones y Seguimiento) contenedorizada con Docker Compose para garantizar independencia, mantenibilidad y escalabilidad. • OE 3 - Interfaz de Usuario Responsiva: Desarrollar una interfaz de usuario web moderna en React 18 y TypeScript que proporcione experiencias diferenciadas e intuitivas para adoptantes (cuestionario en 5 pasos, modo swipe y lista) y refugios (dashboard operativo y métricas). • OE 4 - Seguridad y Consistencia Transaccional: Implementar mecanismos robustos de seguridad y consistencia, incluyendo autenticación JWT con control de roles, hashing bcrypt, rate limiting en memoria, mitigación de timing attacks y bloqueos pesimistas (SELECT FOR UPDATE) al evaluar postulaciones. • OE 5 - Módulo de Trazabilidad Post-Adopción: Establecer un módulo de seguimiento a 30 y 90 días que mida el resultado de la adopción, automatice el retorno de la mascota a estado disponible ante devoluciones y proporcione indicadores de retención para los refugios. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Marco de trabajo ágil: Scrum Para el desarrollo de HouseFound se seleccionó el marco ágil Scrum, organizado en Sprints de dos semanas de duración a lo largo de las 18 semanas académicas del semestre. Cada Sprint culmina con un Incremento de producto funcional y demostrable que se somete a revisión docente y cumple con una estricta 'Definition of Done'. Estructura del Squad y Asignación de Roles: • Product Owner (PO) - Orlando Espinoza: Responsable de maximizar el valor del producto, definir, ordenar y priorizar el Product Backlog en GitHub Projects, redactar criterios de aceptación de las historias de usuario y aceptar o rechazar formalmente los incrementos en la Sprint Review. • Scrum Master (SM) - Patricio Cárcamo: Responsable de velar por el cumplimiento del marco Scrum, facilitar los eventos del equipo, gestionar el Scrumboard y Burndown chart, y remover activamente cualquier impedimento técnico u operativo que bloquee el avance de los desarrolladores. • Equipo de Desarrollo (Developers): Equipo multifuncional responsable del diseño, codificación, pruebas y despliegue del software: • • Orlando Espinoza (Developer): Backend - Auth Service (JWT, bcrypt, rate limiting, perfiles) y configuración de rutas del API Gateway. • • Patricio Cárcamo (Developer): Frontend - Arquitectura de componentes React, TypeScript, Tailwind CSS, navegación con React Router y consumo de API. • • Martín Guzmán (Developer): Backend - Mascotas Service (CRUD, ownership check), Postulaciones Service y carga multimedia en Cloudinary. • • Benjamín Ormazábal (Developer): Backend - Matching Service (scoring ponderado, selectinload) y Seguimiento Service (encuestas post-adopción). Eventos y Ceremonias Scrum: • Sprint Planning (2 horas al inicio del Sprint): El PO presenta las historias prioritarias; el equipo estima el esfuerzo mediante Planning Poker, define el Sprint Goal y compromete los elementos en el Sprint Backlog. • Daily Scrum (15 minutos diarios): Reunión diaria donde cada integrante sincroniza: ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy? y ¿qué impedimentos tengo? • Refinamiento del Backlog (30-45 minutos por Sprint): Aclaración técnica y descomposición de historias de usuario para los siguientes ciclos. • Sprint Review (1 hora al cierre del Sprint): Demostración del software en funcionamiento levantado en Docker Compose y validación de historias terminadas con el docente. • Sprint Retrospective (45 minutos tras la Review): Inspección interna del equipo analizando qué funcionó bien, qué dificultades surgieron y qué compromisos de mejora concreta se adoptan. Flujo de Trabajo Git y Definition of Done (DoD): El equipo aplica una política de ramas estricta: la rama 'main' permanece siempre estable. Cada historia de usuario se desarrolla en una rama aislada 'feature/<nombre-tarea>' y se incorpora a través de un Pull Request (PR) que requiere la revisión y aprobación de al menos otro desarrollador. Criterios de la Definition of Done (DoD): • 1. Cumplimiento total de los criterios de aceptación de la historia de usuario. • 2. Código incorporado en la rama principal mediante Pull Request aprobado por pares. • 3. Pruebas unitarias automatizadas (pytest) aprobadas sin errores. • 4. Despliegue y funcionamiento íntegro verificado en el entorno contenedorizado con Docker Compose. • 5. Documentación de API y evidencias técnicas actualizadas. • 6. Aceptación formal por parte del Product Owner en la Sprint Review.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Guía 1: Definición del Proyecto APT y Pautas de Reflexión / Autoevaluación | Documento formal que establece la definición del problema, los objetivos generales y específicos, el marco metodológico ágil Scrum, la conformación del Squad y la planificación del plan de trabajo y Carta Gantt. | Permite validar tempranamente la viabilidad y pertinencia del proyecto con el perfil de egreso, fijando el alcance con el docente guía antes de iniciar el ciclo de desarrollo. |
| Avance (Fase 2) | Documentos de Análisis del Caso, Squad y Responsabilidades, y Arquitectura de Software | Entregables que documentan en profundidad el contexto etológico del abandono, la conformación del equipo Scrum con su matriz de responsabilidades RACI, el modelo de datos relacional y el diseño de la arquitectura de microservicios. | Fundamenta técnica y metodológicamente las decisiones de diseño del sistema antes y durante su construcción, garantizando orden, trazabilidad y alineación arquitectónica. |
| Avance (Fase 2) | Código Fuente e Incremento Funcional del MVP (GitHub y Docker Compose) | Repositorio con el código fuente de los 6 microservicios backend en Python/FastAPI, el cliente web en React 18/TypeScript y la orquestación en Docker Compose, verificables mediante Pull Requests, ramas feature y suite de pruebas unitarias. | Demuestra de forma práctica y tangible el avance del desarrollo de software, la aplicación de patrones arquitectónicos y el cumplimiento de los criterios de aceptación del Sprint Backlog. |
| Final (Fase 3) | Plataforma HouseFound Desplegada y Operativa con Suite de Pruebas y Manuales | Sistema de software completamente integrado y operativo con sus 6 microservicios y frontend, documentación interactiva de APIs en Swagger/OpenAPI, manual de despliegue con Docker y pruebas automatizadas aprobadas. | Evidencia la culminación exitosa del producto comprometido, validando que el sistema resuelve la problemática planteada y cumple con los estándares de calidad definidos. |
| Final (Fase 3) | Informe Final de Proyecto Capstone y Defensa Oral de Título | Documento consolidado que resume el proceso de desarrollo, lecciones aprendidas, métricas obtenidas y presentación formal ante comisión evaluadora de Portafolio de Título. | Permite evaluar integralmente el logro de las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática y la capacidad de defensa técnica y argumentativa del equipo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diagnóstico y Diseño de Soluciones Integrales | Diseño de arquitectura de microservicios y modelo de base de datos | Definir límites de dominio para los 5 microservicios más API Gateway, diagramar flujo de datos y diseñar el esquema relacional en PostgreSQL. | Visual Paradigm, PostgreSQL, Draw.io, GitHub Issues | Semanas 1 a 4 | Orlando Espinoza / Patricio Cárcamo | Facilitador: Documentación previa de etología. Dificultad: Mantener bajo acoplamiento entre servicios. |
| Desarrollo Fullstack y Seguridad Web | Desarrollo del Auth Service y seguridad en API Gateway | Implementar registro, login, hashing con bcrypt, generación y verificación de JWT con roles, protección contra timing attacks y rate limiting en memoria. | Python 3.12, FastAPI, Passlib (bcrypt), Python-jose, Uvicorn | Semanas 5 a 6 (Sprint 1) | Orlando Espinoza | Facilitador: FastAPI Depends simplifica la inyección. Dificultad: Implementar mitigación de timing attack precisa. |
| Desarrollo Fullstack y Servicios en la Nube | Implementación del Mascotas Service y almacenamiento Cloudinary | Construir endpoints CRUD para mascotas, verificación de propiedad de refugio (ownership check) y subida de imágenes a la CDN de Cloudinary. | Python, FastAPI, SQLAlchemy, SDK Cloudinary, PostgreSQL | Semanas 7 a 8 (Sprint 2) | Martín Guzmán | Facilitador: API REST de Cloudinary bien documentada. Dificultad: Manejo de multipart/form-data en API Gateway. |
| Algoritmos y Minería de Datos | Construcción del motor de matching y scoring ponderado | Desarrollar módulo de scoring por reglas ponderadas (6 criterios, familias 'cumple o supera' y 'cercanía'), optimizando con UPSERT masivo y selectinload. | Python, SQLAlchemy Core/ORM, PostgreSQL | Semanas 9 a 10 (Sprint 3) | Benjamín Ormazábal | Facilitador: Definición matemática clara en Fase 1. Dificultad: Evitar el antipatrón de consultas N+1 en SQLAlchemy. |
| Modelamiento de BD y Desarrollo Fullstack | Gestión de solicitudes y control de concurrencia | Implementar Postulaciones Service con bloqueo pesimista (SELECT FOR UPDATE) para evitar race conditions, y auto-rechazo de postulaciones competidoras. | Python, FastAPI, SQLAlchemy (with_for_update), PostgreSQL | Semanas 11 a 12 (Sprint 4) | Martín Guzmán | Facilitador: Soporte nativo de transacciones en PostgreSQL. Dificultad: Coordinar rechazo automático de solicitudes concurrentes. |
| Desarrollo Fullstack y Análisis de Datos | Módulo de seguimiento post-adopción y métricas | Crear Seguimiento Service para encuestas a 30 y 90 días, retorno automático de mascota a disponible ante devoluciones y cálculo de métricas de retención. | Python, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL | Semanas 13 a 14 (Sprint 5) | Benjamín Ormazábal | Facilitador: Regla de negocio RN02 bien especificada. Dificultad: Mantener aislamiento con Mascotas Service. |
| Desarrollo de Aplicaciones Web Frontend | Construcción de interfaces de usuario en React y TypeScript | Desarrollar componentes, vistas de adoptante (swipe deck, cuestionario) y refugio (dashboard, detalle de solicitud), con Context API y Tailwind CSS. | React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Lucide Icons, Axios | Semanas 5 a 14 (Sprints 1 a 5) | Patricio Cárcamo | Facilitador: Componentes modulares y reutilizables. Dificultad: Implementar gestos táctiles en swipe sin librerías externas pesadas. |
| Arquitectura Cloud y Contenedores | Contenedorización, orquestación y variables de entorno | Crear Dockerfiles optimizados para cada microservicio y frontend, configurar docker-compose.yml con redes internas aisladas y variables .env. | Docker Engine, Docker Compose, Git, Linux containers | Semanas 5 a 16 (Continuo) | Orlando Espinoza / Todo el equipo | Facilitador: Despliegue homogéneo y reproducible. Dificultad: Gestión de tiempos de inicio y dependencias entre contenedores. |
| Aseguramiento de Calidad y Metodologías Ágiles | Pruebas unitarias, pruebas de integración y revisión por pares | Escribir suite de pruebas con pytest, ejecutar pruebas de integración extremo a extremo vía API Gateway y realizar code review en Pull Requests. | Pytest, HTTPX, GitHub Projects, Postman | Semanas 5 a 16 (Continuo) | Patricio Cárcamo (SM) / Todo el equipo | Facilitador: Definition of Done estricta. Dificultad: Simular llamadas entre microservicios en pruebas unitarias aisladas. |
| Diagnóstico y Comunicación Profesional | Elaboración de informe final, manuales y defensa de título | Consolidar la documentación técnica de arquitectura, manual de despliegue, informe final de portafolio y preparar la presentación oral de Capstone. | Microsoft Word, PowerPoint, Swagger/OpenAPI, Git | Semanas 17 a 18 (Fase 3) | Todo el equipo Squad HouseFound | Facilitador: Evidencias y código documentado en cada Sprint. Dificultad: Sintetizar aspectos técnicos complejos en tiempo limitado. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento de requisitos, análisis etológico y definición de arquitectura | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Configuración de repositorio GitHub, Scrumboard y definición de roles Scrum | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo de Auth Service, seguridad JWT, bcrypt y configuración de API Gateway |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo de Mascotas Service, CRUD y subida de imágenes a Cloudinary |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Construcción del cuestionario del adoptante y motor Matching Service (scoring) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Implementación de Postulaciones Service, concurrencia (FOR UPDATE) y WhatsApp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Desarrollo de Seguimiento Service a 30/90 días y métricas de retención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 8. Desarrollo integral de interfaces en React + TypeScript (vistas adoptante/refugio) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 9. Contenedorización con Docker Compose, optimizaciones de BD y pruebas de integración |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 10. Pruebas finales, informe de consolidación de Capstone y defensa oral de título |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.