|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí, aunque con un atraso. La Fase 1 la cumplimos en los plazos (repositorio, estructura de carpetas y esqueleto de los microservicios y del frontend). En la Fase 2 tuvimos casi dos semanas sin avance por el receso de Fiestas Patrias, que recuperamos desde el 21 de septiembre con Docker, Cloudinary, mejoras de seguridad del login y el despliegue en Render el 5 de octubre. Quedaron pendientes el seguimiento post-adopción y algunos documentos Scrum. Nos facilitó el trabajo la arquitectura de microservicios, junto con Docker y GitHub; nos dificultó el receso, coordinar horarios y el cambio de Kanban a Scrum.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Desde el 5 de octubre trabajamos con Scrum, en sprints de dos semanas, con roles definidos, el Product Backlog en GitHub Projects y una Daily cada día hábil. Así detectamos a tiempo si alguien queda bloqueado.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como bueno, con cosas por mejorar. Destacamos que el núcleo de la plataforma funciona de punta a punta: registro, catálogo, matching, postulación y adopción. Para mejorar, debemos avanzar de forma más constante, mantener la documentación al día y ampliar las pruebas a los demás servicios.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría preguntar al docente si los cuatro pilares de la Visión del Proyecto corresponden a alcance, tiempo, costo y calidad, y qué nivel de detalle se espera en los documentos de cada sprint.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, conviene ajustar la distribución. Cada uno liderará su área: Orlando en Auth, Gateway y seguridad; Martín en Mascotas, Postulaciones y fotos; Benjamín en Matching y Seguimiento; y Patricio en Frontend y documentación Scrum. Como nuevas actividades: revisión de Pull Request, pruebas de los demás servicios y mantenimiento del despliegue en Render.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos la buena comunicación y la rapidez con que nos adaptamos a Scrum. Podemos mejorar con una participación más pareja, un trabajo más regular, respetar el flujo de ramas y Pull Request, y dejar registro de las Daily.